|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Постановлению  местной администрации  муниципального образования  муниципальный округ Коломна  от 26.10.2022 № 41/22 |

**Муниципальное образование муниципальный округ Коломна**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ**

**МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

по благоустройству территории муниципального образования

(наименование вопроса местного значения)

**1. Заказчик:** Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна

(наименование организации, уполномоченной выступать заказчиком программы от имени муниципального образования)

**2. Цели программы:** сохранение и улучшение состояния территории дворов и придомовых территорий, увеличение общего количества благоустроенных дворов, поддержание и увеличение объема озеленения муниципального образования муниципальный округ Коломна, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании, создание благоприятных условий для прогулок и проведения свободного времени.

**3. Сроки реализации программы (период):** 2023-2025 годы

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ожидаемые конечные результаты | |
| Единица измерения | Количество |
| 1 | Обустройство детских площадок (ремонт оборудования) | шт. | 12 |
| 2 | Установка МАФ (вазоны) | шт. | 14 |
| 3 | Установка уличной мебели | шт. | 22 |
| 4 | Посадка кустов | шт. | 100 |
| 5 | Посадка деревьев | шт. | 9 |
| 6 | Посадка цветов | шт. | 6000 |
| 7 | Доставка песка | куб. м | 70 |
| 8 | Доставка грунта | куб. м | 9 |
| 9 | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 15 |
| 10 | Санитарная обрезка кустов | шт. | 24 |
| 11 | Снос сухостоя | шт. | 15 |
| 12 | Ремонт асфальтового покрытия | кв. м | 9000 |
| 13 | Ремонт газонов | Кв.м. | 9000 |
| 14 | Составление смет, проектной документации, услуги тех. надзора, обследование зеленых насаждений, регламентов обращения с отходами, окраска газонных ограждений, замена (восстановление) резинового (травмобезопасного, набивного) покрытия, ремонт детского и спортивного оборудования, газонных ограждений, капитальный ремонт кирпичной кладки основания ограждения, обустройство детских и спортивных площадок, установка (замена) отдельных элементов (частей) детского и спортивного оборудования, вывоз мусора, уборка территории, в т.ч. газонов и т.п. | | |

**5. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | | Поступление обращения | Срок исп. |
| Единица измерения | Количество | | Портал/заявление |  |
| **Ремонт асфальтового покрытия** | | | | | | |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 4(Мойки наб. реки, д. 122)**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 300 | | Проблема № 3004835 | 15.10.2023 |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 51**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 2 | | Проблема № 4449014 | 15.10.2023 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **3000 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 21/60**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 100 | | Проблема № 4421914 | 15.10.2024 |
|  | **Английский пр., д. 4(Мойки наб. реки, д. 122)**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 300 | | Проблема № 2653743  Проблема № 2720003  Проблема № 4370420  Проблема № 3446454  Проблема № 3493528  Проблема № 4370420  Проблема № 4522127  Проблема № 4567627 | 15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Английский пр., д. 45-51**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 100 | | Заявление в МА №171-7 от 01.08.2022 | 15.10.2024 |
|  | **Витебская ул., д. 3**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 100 | | Проблема № 3670753 | 15.10.2024 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 146**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 150 | | Проблема № 3100011 | 15.10.2024 |
|  | **Декабристов ул., д. 29**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 100 | | Проблема № 4374365  Проблема № 4374366  Проблема № 3634330  Проблема № 4520648 | 15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Декабристов ул., д. 43-45**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 150 | | Проблема № 3397503  Проблема № 3410708 | 15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Лабутина ул., д. 36**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 30 | | Проблема № 3846875 | 15.10.2024 |
|  | **Лермонтовский пр., д. 3**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 75 | | Проблема № 4360854  Проблема № 4307657  Проблема № 4374411 | 15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Макаренко пер., д. 6-8**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 250 | | Проблема № 4294063 | 15.10.2024 |
|  | **Мойки наб. реки, д. 112**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 30 | | Проблема № 3903690  Проблема № 4277985 | 15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 51**  Ремонт асфальтового покрытия  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м.  Кв.м. | 50  100 | | Проблема № 3469723  Проблема № 4307672 | 15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 57**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 100 | | Проблема № 3638972 | 15.10.2024 |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 65/11**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 1000 | | Заявление в МА №241-7 от 06.11.2019  Проблема № 3594413 | 15.10.2024 |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 75**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 150 | | Проблема № 3386757 | 15.10.2024 |
|  | **Садовая ул., д. 128**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 30 | | Проблема № 3549696 | 15.10.2024 |
|  | **Садовая ул., д. 78-80**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 50 | | Проблема № 3782441 | 15.10.2024 |
|  | **Союза Печатников ул., д. 18-20**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 10 | | Проблема № 3663237 | 15.10.2024 |
|  | **Союза Печатников ул., д. 4**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 300 | | Проблема № 3579310  Проблема № 4382389 | 15.10.2024 |
|  | **Союза Печатников ул., д. 6**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 50 | | Проблема № 4367867 | 15.10.2024 |
|  | **Фонтанки наб. реки, д. 167**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 2 | | Проблема № 4451644 | 15.10.2024 |
|  | **Фонтанки наб. реки, д. 187**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 50 | | Проблема № 3723022  Проблема № 4255752 | 15.10.2024  15.10.2024 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **6000 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 30**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 100 | | Проблема № 4460659 | 15.10.2025 |
|  | **Витебская ул., д 10**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 50 | | Заявление в МА №147-7 от 12.07.22  Проблема № 4567682 | 15.10.2025 |
|  | **Витебская ул., д. 20**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 10 | | Проблема № 4592447 | 15.10.2025 |
|  | **Дровяной пер., д. 10**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 150 | | Заявление в МС №17/3 от 28.05.2021  Заявление в МА №144-7/1 от 06.07.22 | 15.10.2025 |
|  | **Дровяной пер., д. 3**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 180 | | Заявление в МА №121-7 от 08.06.2021 | 15.10.2025 |
|  | **Канонерская ул., д. 7-9**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 50 | | Проблема № 4520437 | 15.10.2025 |
|  | **Крюкова канала наб., д. 7/2**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 250 | | Заявление в МА №71-7 от 15.04.2021 | 15.10.2025 |
|  | **Лермонтовский пр., д. 14**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 25 | | Проблема № 4515372 | 15.10.2025 |
|  | **Пасторова ул., д. 4** | Кв.м. | 140 | | Проблема № 4508883 | 15.10.2025 |
|  | **Псковская ул., д. 30-32**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 200 | | Заявление в МА №162-7 от 25.07.22 | 15.10.2025 |
|  | **Рабочий пер., д. 4/8**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 50 | | Проблема № 4568166  Проблема № 4568160  Проблема № 4568162 | 15.10.2025 |
|  | **Садовая ул., д. 106**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 160 | | Заявление в МА №55-7 от 01.04.2021 | 15.10.2025 |
|  | **Союза Печатников ул., д. 30**  Ремонт асфальтового покрытия | Кв.м. | 100 | | Проблема № 4535279 | 15.10.2025 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **7000 тыс. руб.** |
| **Установка и ремонт детского и спортивного оборудования** | | | | | | |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | **Макаренко пер., д. 4-6-8**  Установка тренажера(турник) | Шт. | 1 | | Проблема № 44464061 | 15.10.2023 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **300 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **Писарева ул., д. 10**  Замена ДИК | Шт. | 1 | |  | 15.10.2024 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **300 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | | | | | |
|  | **Лабутина ул., д. 36**  Замена спортивной скамьи  Замена баскетбольного кольца  Замена тренажеров | Шт.  Шт.  Шт. | 1  1  2 | |  | 15.10.2025 |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 109/111**  Устройство детской площадки(проект) | Кв.м. | 150 | | Обращение в МА №56-7 от 01.04.2021 | 15.10.2025 |
|  | **Садовая ул., д.109**  Комплексный ремонт детской площадки(проект) | Шт. | 1 | |  | 15.10.2025 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **2260 тыс. руб.** |
| **Ремонт газонов** | | | | | | |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 124**  Ремонт газона с засевом травой | Кв.м. | 100 | | Проблема № 4515350 | 15.10.2023 |
|  | **Декабристов ул., д. 46**  Ремонт газона с засевом травой | Кв.м. | 25 | | Проблема № 4360801 | 15.10.2023 |
|  | **Декабристов ул., д. 43-45**  Ремонт газона с засевом травой | Кв.м. | 20 | | Проблема № 4462994 | 15.10.2023 |
|  | **Лермонтовский пр., д. 27**  Восстановление газона | Кв.м. | 100 | | Заявление в МА №75-7 от 15.04.2022 | 15.10.2025 |
|  | **Пряжки наб. реки, д. 28**  Восстановление газона | Кв.м. | 15 | | Проблема № 4501763 | 15.10.2023 |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 75**  Ремонт газона с засевом травы | Кв.м. | 80 | | Проблема № 4327787 | 15.10.2023 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **600 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **Декабристов ул., д. 58**  Ремонт газона с засевом травы | Кв.м. | 3 | | Проблема № 3603054 | 15.10.2024 |
|  | **Макаренко, д. 7**  Ремонт газона с засевом травы | Кв.м. | 200 | | Проблема № 4550948 | 15.10.2024 |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 69**  Восстановление газона | Кв.м. | 15 | | Проблема № 4340808 | 15.10.2024 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **500 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 45-51**  Ремонт газона с засевом травы | Кв.м. | 130 | |  | 15.10.2025 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **100 тыс. руб.** |
| **Обследование, снос, санитарная прочистка и посадка кустов и деревьев** | | | | | | |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 2**  Удаление пня | Шт. | 4 | | Проблема № 4274408 | 15.10.2023 |
|  | **Английский пр., д. 51**  Снос/санитарная обрезка дерева(в случае наличия этих работ в полученном протоколе обследования) | Шт. | 1 | | Проблема № 4546899 | 15.10.2023 |
|  | **Английский пр., д. 62**  Санитарная прочистка боярышника | Шт. | 1 | | Заявление в МА №172-7 от 02.08.2022 | 15.10.2023 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 126**  Обрезка дерева | Шт. | 1 | | Проблема № 4259494 | 15.10.2023 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 174**  Снос/санитарная обрезка дерева(в случае наличия этих работ в полученном протоколе обследования) | Шт. | 1 | | Проблема № 4567048 | 15.10.2023 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 162**  Снос сухого дерева (в случае наличия этих работ в полученном порубочном билете)  Санитарная прочистка зеленых насаждений | Шт.  Шт. | 1  4 | | Проблема № 3961190  Проблема № 4442580  Проблема № 4508772 | 15.10.2023  15.10.2023  15.10.2023 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 168**  Снос сухостоя | Шт. | 1 | | Проблема № 4451664 | 15.10.2023 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 174**  Удаление пня | Шт. | 1 | | Проблема № 4451670 | 15.10.2023 |
|  | **Декабристов ул., д. 43-45**  Санитарная прочистка зеленых насаждений | Шт. | 4 | | Проблема № 4582725  Проблема №4582734  Проблема № 4582745  Проблема № 4603151  Проблема № 4603157 | 31.12.2023 |
|  | **Канонерская ул., д. 7-9**  Удаление пня | Шт. | 1 | | Проблема № 4478752 | 15.10.2023 |
|  | **Лабутина ул., д. 17(ул. Садовая, д. 88)**  Корчевка пней с удалением поросли | Шт. | 1 | | Проблема № 4520287 | 31.12.2023 |
|  | **Лабутина ул., д. 36**  Удаление пня | Шт. | 1 | | Проблема № 4456083 | 15.10.2023 |
|  | **Лермонтовский пр., д. 17**  Снос/санитарная обрезка тополя(в случае наличия этих работ в полученном протоколе обследования) | Шт. | 1 | | Проблема № 4179560 | 15.10.2023 |
|  | **Мойки наб. реки, д. 110(Писарева ул., д.10)**  Санитарная прочистка зеленых насаждений | Шт. | 3 | | Проблема № 4655305 | 15.10.2023 |
|  | **Пасторова ул., д.2, д.4**  Санитарная прочистка зеленых насаждений | Шт. | 6 | | Проблема № 4510016 | 15.10.2023 |
|  | **Пряжки наб. реки, д. 48**  Санитарная прочистка ясеня | Шт. | 1 | | Заявление в МА №179-7 от 05.08.22 | 15.10.2023 |
|  | **Псковская ул., д. 34**  Удаление пня | Шт. | 1 | | Проблема № 4276759 | 15.10.2023 |
|  | **Садовая ул., д. 78-80**  Снос сухого дерева (в случае наличия этих работ в полученном порубочном билете) | Шт. | 1 | | Проблема № 4458653  Проблема № 4368685 | 15.10.2023  15.10.2023 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **600 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 17-19**  Санитарная прочистка зеленых насаждений | Шт. | 5 | | Проблема № 4580745 | 31.12.2024 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 176**  Снос сухостоя | Шт. | 3 | | Проблема № 4354820 | 15.10.2024 |
|  | **Канонерская ул., д. 7-9**  Снос сухостоя | Шт. | 1 | | Проблема № 4480739 | 31.12.2024 |
|  | **Лермонтовский пр., д. 27**  Санитарная прочистка деревьев  Вывоз мусора с зоны зеленых насаждений  Посадка кустов | Шт.  М3.  Шт. | 5  3  10 | | Заявление в МА №75-7 от 15.04.2022  Проблема № 3800343  Проблема № 3800341 | 15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Макаренко пер., д. 13**  Снос/санитарная обрезка деревьев(в случае наличия этих работ в полученном протоколе обследования) | Шт. | 2 | | Проблема № 4512799 | 31.12.2024 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **300 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | | | | | |
|  | **Витебская ул., д. 16**  Снос тополя | Шт. | 1 | |  | 15.10.2025 |
|  | **Канонерская ул., д. 17-19**  Санитарная прочистка зеленых насаждений | Шт. | 7 | |  | 15.10.2025 |
|  | **Мясная ул., д. 18**  Санитарная прочистка зеленых насаждений | Шт. | 5 | | Заявление в МА №144-7 от 04.07.22 | 15.10.2025 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **200 тыс. руб.** |
| **Установка и ремонт МАФ и уличной мебели** | | | | | | |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 62**  Установка скамьи | Шт. | 1 | | Заявление в МС №19/3 от 23.05.2022 | 15.10.2023 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 168**  Установка урн | Шт. | 4 | | Проблема № 4512005 | 15.10.2023 |
|  | **Декабристов ул., д. 62-64**  Демонтаж полусфер  Демонтаж вазонов  Установка вазонов | Шт.  Шт.  Шт. | 2  5  4 | | Проблема №4525453 | 15.10.2023 |
|  | **Дровяной пер., д. 3**  Установка вазонов | Шт. | 4 | | Заявление в МА №123-7 от 02.06.2022 | 15.10.2023 |
|  | **Псковская ул., д. 17**  Перестановка вазонов | Шт. | 2 | | Проблема №4587785 | 15.10.2023 |
|  | **Садовая ул., д. 115**  Замена вазонов | Шт. | 6 | | Заявление в МА №122-7 от 01.06.22 | 15.10.2023 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **500 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **Витебская ул., д. 30**  Установка скамьи  Установка урн | Шт.  Шт. | 2  2 | |  | 15.10.2024  15.10.2024 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **200 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | | | | | |
|  | **Лабутина ул., д. 36**  Замена скамеек  Замена урн | Шт.  Шт. | 2  2 | |  | 15.10.2025  15.10.2025 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **200 тыс. руб.** |
| **Ремонт и установка газонных ограждений** | | | | | | |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 45-51**  Демонтаж старого газонного ограждения  Установка газонного ограждения | М.п.  М.п. | 10  16 | | Заявление в МА №171-7 от 01.08.2022 | 15.10.2023 |
|  | **Английский пр., д. 62**  Ремонт и окраска газонного ограждения | М.п. | 40 | | Заявление в МА №172-7 от 02.08.2022 | 15.10.2023 |
|  | **Витебская ул., д 10**  Установка газонного ограждения  Ремонт и окраска газонного ограждения | М.п.  Кв.м. | 16  20 | | Заявление в МА №147-7 от 12.07.22 | 15.10.2023 |
|  | **Декабристов ул., д. 46**  Установка секций газонного ограждения | М.п. | 1,5 | | Проблема № 4360809 | 15.10.2023 |
|  | **Дровяной пер., д. 3**  Ремонт газонных ограждений | М.п. | 10 | | Заявление в МА №121-7 от 08.06.2021 | 15.10.2023 |
|  | **Канонерская ул., д. 17**  Установка секций газонного ограждения | М.п. | 4 | | Проблема № 4359474 | 15.10.2023 |
|  | **Макаренко пер., д. 4**  Установка секций газонного ограждения | Шт. | 1 | | Проблема № 4464061 | 15.10.2023 |
|  | **Фонтанки наб. реки, д. 155**  Ремонт/установка секций газонного ограждения | М.п. | 4 | | Проблема № 4357065 | 15.10.2023 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **600 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 148-150**  Замена газонного ограждения | М.п. | 30 | | Проблема № 4317770 | 15.10.2024 |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 162**  Установка газонного ограждения | М.п. | 4 | | Проблема № 3961190 | 15.10.2024 |
|  | **Садовая ул., д. 72/16**  Окраска газонных ограждений | М.п. | 100 | | Проблема № 4276302 | 15.10.2024 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **300 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | | | | | |
|  | **Лермонтовский пр., д. 26**  Замена газонных ограждений | М.п. | 150 | |  | 15.10.2025 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **100 тыс. руб.** |
| **Прочие работы** | | | | | | |
| **2023 год** | | | | | | |
|  | **Английский пр., д. 45-51**  Установка бордюрного камня | Шт. | 11 | | Обращение ААР вх. 571-1.1 от 11.08.2022 | 15.10.2023 |
|  | **Витебская ул., д. 5/6**  Перестановка вазонов  Установка табличек о запрете выгула собак | Шт.  Шт. | 2  2 | | Проблема № 4371485  Заявление в МС №8/з от 24.03.2022 | 15.10.2023  15.10.2023 |
|  | **Декабристов ул., д. 29**  Установка табличек о запрете выгула собак | Шт. | 3 | | Заявление в МА №90-7 от 28.04.2022 | 15.10.2023 |
|  | **Лермонтовский пр., д. 3**  Установка полусфер | Шт. | 7 | | Заявление в МА №163-7 от 26.07.22 | 15.10.2023 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **140 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | | | | | |
|  | **Декабристов ул., д. 36**  Установка бетонного экогазона | Кв.м. | 10 | | Проблема № 3874821  Проблема № 3829746 | 15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Лермонтовский пр., д. 20**  Ремонт плиточного покрытия | Кв.м. | 2 | | Проблема № 4496624 | 15.10.2024 |
|  | **Декабристов ул., д. 58**  Ремонт плиточного покрытия  Замена БК  Восстановление асфальтового покрытия | Кв.м.  М.п.  Кв.м. | 8  8  2 | | Проблема № 4273655 | 15.10.2024 |
|  | **Лермонтовский пр., д. 22-24**  Ремонт плиточного покрытия | Кв.м. | 1 | | Проблема № 4496624 | 15.10.2024 |
|  | **Перевозная ул., д. 2**  Подготовка проектной документации | Шт. | 1 | | Проблема № 1130604 | 31.12.2024 |
|  | **Макаренко пер., д. 7-9**  Ремонт плиточного покрытия | Кв.м. | 15 | | Проблема № 4498469  Проблема № 4496624  Проблема № 4510568  Проблема № 4510570 | 15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024  15.10.2024 |
|  | **Псковская ул., д. 20**  Демонтаж поврежденного вазона | Шт. | 1 | | Проблема № 3827982 | 15.10.2024 |
|  | **Садовая ул., д. 115**  Ремонт плиточного покрытия | Кв.м. | 4 | | Проблема № 4457969 | 15.10.2024 |
|  | **Садовая ул., д. 72/16**  Ремонт плиточного покрытия | Кв.м. | 30 | | Проблема № 3635812 | 15.10.2024 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **1980 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | | | | | |
|  | **Перевозная ул., д. 2**  Реализация проекта по созданию зоны отдыха | Шт. | 1 | | Проблема № 1130604 | 15.10.2025 |
| **Стоимость работ** | | | | | | **900 тыс. руб.** |
| **Посадка цветов в вазоны** | | | | | | |
|  |  | Количество вазонов  (ед) | Количество цветов  (шт) |  | |  |
|  | **Английский пр. д. 40** | 3 | 45 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Английский пр., д. 17-19** | 4 | 60 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Витебская ул., д. 5/6** | 9 | 135 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 148-150** | 1 | 15 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Грибоедова, наб. канала, д. 158-150** | 1 | 20 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Декабристов ул., д. 29** | 5 | 100 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Декабристов ул., д. 33** | 2 | 30 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Декабристов ул., д. 56** | 4 | 60 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Декабристов ул., д. 62-64(3 двор)** | 3 | 45 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Канонерская ул., д. 19-17** | 9 | 135 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Климов пер., д. 3** | 3 | 45 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Крюкова канала наб., д. 31** | 4 | 60 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Лабутина ул., д. 15** | 16 | 240 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Лабутина ул., д. 17** | 10 | 150 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Лабутина ул., д. 20-22** | 2 | 30 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Лермонтовский пр., д. 31** | 2 | 30 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Лермотовский пр., д. 17** | 4 | 60 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Макаренко пер., д. 13** | 4 | 60 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Писарева ул., д. 1/118** | 6 | 90 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Псковская ул., д. 22** | 12 | 180 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Римского Корсакова пр., д. 75** | 4 | 60 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 65** | 4 | 60 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Садовая ул., д. 115** | 4 | 60 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Садовая ул., д. 119** | 2 | 30 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Садовая ул., д. 78** | 8 | 120 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Садовая ул., д. 92** | 3 | 45 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
| **Стоимость работ** | | | | **2023 год** | | **200 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | **250 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | **300 тыс. руб.** |
| **Завоз и замена песка в песочницах** | | | | | | |
|  |  | Количество песочниц  (ед.) | Количество песка  (м3) |  | |  |
|  | **Английский пр., д. 17-19** | 1 | 2 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Английский пр., д. 40** | 2 | 2 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 124** | 2 | 2 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Грибоедова наб. канала, д. 168** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Канонерская ул., д. 17** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Лермонтовский пр., д. 17** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Лермонтовский пр., д. 26** | 2 | 2 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Макаренко пер., д. 4** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Псковская ул., д. 22** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Римского-Корсакова пр., д. 79-81** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Садовая ул, д. 109** | 2 | 3 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Садовая ул, д. 125** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Садовая ул., д. 78** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Союза Печатников ул., д. 3** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
|  | **Союза Печатников ул., д. 8** | 1 | 1 |  | | Ежегодно во 2 квартале |
| **Стоимость работ** | | | | **2023 год** | | **100 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | **150 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | **200 тыс. руб.** |
| **Общая стоимость работ** | | | | | | |
| **2023 год** | | | | | | **6040 тыс. руб.** |
| **2024 год** | | | | | | **9980 тыс. руб.** |
| **2025 год** | | | | | | **11260 тыс. руб.** |