|  | Приложение к Постановлению местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна от 18.05.2018г. № 34/18 |
| --- | --- |

Муниципальное образование муниципальный округ Коломна

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

НА 2018 год

по благоустройству территории муниципального образования

(наименование вопроса местного значения)

1. Заказчик: Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна

(наименование организации, уполномоченной выступать заказчиком программы от имени муниципального образования)

2. Цели программы: сохранение и улучшение состояния территории дворов и придомовых территорий, увеличение общего количества благоустроенных дворов, поддержание и увеличение объема озеленения муниципального образования муниципальный округ Коломна,

улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании, создание благоприятных условий для прогулок и проведения свободного времени

3. Сроки реализации программы (период):  2018 год

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

| N п/п | Наименование показателя | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | Обустройство детских площадок (ремонт оборудования) | шт. | 1 |
| 2 | Установка МАФ | шт. | 8 |
| 3 | Посадка кустов | шт. | 137 |
| 4 | Посадка деревьев | шт. | 44 |
| 5 | Посадка цветов | шт. | 2700 |
| 6 | Доставка песка | куб. м | 17,6 |
| 7 | Омолаживание деревьев | шт. | 20 |
| 8 | Снос деревьев-угроз | шт. | 30 |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия | кв. м | 1118 |
| 10 | Ремонт зон зеленых насаждений | кв.м. | 2195 |
| 11 | Составление смет, проектной документации, услуги тех. надзора, обследование зеленых насаждений |

5. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:

| N | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |  |
|  | ул. Декабристов, д. 43-45 Ремонт газона | кв.м. | 600 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Мясная, д. 10 Ямочный ремонт | кв.м. | 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Писарева, д. 1/118 ремонт газонов снос деревьев санитарная прочистка деревьев посадка деревьев | кв.м. шт. шт. шт. | 200 2 1 4 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Декабристов, д. 29 снос деревьев санитарная прочистка деревьев омоложение деревьев посадка деревьев ремонт каменной песочницы ямочный ремонт | шт. шт. шт. шт. шт. кв.м. | 1 6 3 3 1 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Витебская, д. 27 Ямочный ремонт | кв.м. | 25 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Лермонтовский пр., д. 1/44 Ямочный ремонт | кв.м. | 50 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Союза Печатников, д. 6 снос деревьев посадка деревьев ямочный ремонт | шт. шт. кв.м. | 8 10 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Лермонтовский пр., д. 30 снос деревьев посадка деревьев | шт. шт. | 12 12 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Канонерская, д. 14 снос деревьев снос кустов посадка деревьев посадка кустов | шт. шт. шт. шт. | 1 15 1 15 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д. 49-51 снос деревьев омолаживание деревьев | шт. шт. | 4 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Мясная, д. 5 санитарная прочистка деревьев | шт. | 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Лабутина, д. 10-12/Прядильный, д. 4 омолаживание деревьев снос деревьев посадка кустов ремонт газона | шт. шт. шт. кв.м. | 2 1 10 230 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пр. Римского-Корсакова, д. 65/11 ямочный ремонт | кв.м. | 50 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д. 51 Установка новой скамьи Установка новой урны Ямочный ремонт | шт. шт. кв.м. | 1 1 20 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Псковская, д. 36 Ямочный ремонт | Кв.м. | 50 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Союза Печатников, д. 9/6 омолаживание деревьев ремонт газонов | шт. кв.м. | 1 100 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пр. Римского-Корсакова, д. 75 Подрезка кустов Снос деревьев Омолаживание деревьев Посадка деревьев | шт. шт. шт. шт. | 25 3 4 3 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пр. Римского-Корсакова, д. 79-81 Ремонт газона Посадка кустов | Кв.м. Шт. | 300 30 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пр. Римского-Корсакова, д. 89-91 Ямочный ремонт | Кв.м. | 100 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Садовая, д. 76 Установка скамьи Установка урны Устройство резинового покрытия Установка газонных ограждений Установка детского игрового комплекса Установка песочного городка Установка качелей Установка подвеса качелей Установка вазонов Санитарная прочистка деревьев Снос деревьев Посадка деревьев Посадка кустов | Шт. Шт. Кв.м. М.п. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 2 2 89,7 21,3 1 1 1 1 3 1 21 1 22 | II-IV квартал 2018 года |
|  | наб. Крюкова канала, д. 23 Ремонт газона | Кв.м. | 150 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д. 40 Ремонт газона Посадка кустов | Кв.м. Шт. | 40 15 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д. 17-19 Омолаживание деревьев Санитарная прочистка деревьев Установка искусственных неровностей в арке Демонтаж беседки | Шт. Шт. Шт. Шт. | 5 1 2 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Декабристов, д. 58 Снос деревьев Омолаживание деревьев Санитарная прочистка деревьев Посадка деревьев | Шт. Шт. Шт. Шт. | 4 1 1 5 | II-IV квартал 2018 года |
|  | наб. канала Грибоедова, д. 162-164 Снос деревьев Омолаживание деревьев Санитарная прочистка деревьев Посадка деревьев Вывоз ж/б мусора | шт. шт. шт. шт. куб.м. | 3 6 1 5 5 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Писарева, д.16-18 Ямочный ремонт | Кв.м. | 300 | II-IV квартал 2018 года |
|  | наб. Реки Пряжки, д. 48 Установка турника | Шт. | 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Климов пер., д. 3 Установка вазонов | Шт. | 3 | II-IV квартал 2018 года |
|  | пр. Римского-Корсакова, д. 57 Снос деревьев Посадка деревьев | шт. шт. | 3 3 | II-IV квартал 2018 года |
|  | пер. Макаренко, д. 13 Ремонт газона Посадка кустов Установка вазонов Посадка цветов Ремонт плиточного покрытия | Кв.м. Шт. Шт. Шт. Кв.м. | 150 30 4 100 50 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Витебская, д. 31 Ямочный ремонт | Кв.м. | 150 | II-IV квартал 2018 года |
|  | ул. Союза Печатников, д. 4 ямочный ремонт | Кв.м. | 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д. 43 Ямочный ремонт | Кв.м. | 100 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Садовая, д. 94 Ремонт газона | Кв.м. | 165 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пер. Матвеева, д. 3 Ямочный ремонт | Кв.м. | 200 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. реки Фонтанки, д. 173 Ямочный ремонт | Кв.м. | 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. реки Мойки, д. 112-114 Монтаж газонных ограждений Демонтаж ж/б изделий Установка бордюрного камня | М.п. Шт. М.п. | 54 1 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Рабочий пер., д. 4/8 Ямочный ремонт Установка газонных ограждений | Кв.м. М.п. | 5 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Канонерская, д. 17 Снос сухих деревьев Посадка деревьев Окраска информационного щита | Шт. Шт. Шт. | 4 4 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Прядильный пер., д. 8-10 Снос сухих деревьев Посадка деревьев | Шт. Шт. | 2 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. канала Грибоедова, д. 124 Установка маятниковых качелей Демонтаж детского игрового комплекса Ремонт резинового покрытия после демонтажа ДИК Окраска детского игрового комплекса(паровоз) Окраска песочницы(машинка) Замена табло на информационном щите Формовочная обрезка деревьев Санитарная прочистка деревьев | Шт. Шт. Кв.м. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 1 1 1 1 1 14 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Лабутина, д. 36 Ямочный ремонт Снос деревьев Посадка деревьев | Кв.м. Шт. Шт. | 10 2 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | пр. Римского Корсакова д.75/ Дровяной пер. д.22 Н.р. Фонтанки д.171 Ул. Писарева д.1/118 ул. Союза Печатников, д.18/20 ул. Псковская, д.19-21 Садовая ул., д.111-113 наб. Крюкова канала д.23 (установка со стороны пер. Макаренко) ул. Союза Печатников, д. 4 Садовая ул., д.119 Дровяной пер., д.20 Английский пр., д.17-19 Н.р. Пряжки д.46 Лабутина ул., д. 15 Ул. Декабристов д.56 Ул. Садовая д.92 Лермонтовский пр. д.9/55 ул. Канонерская, д. 19-21 Лермонтовский пр., д.31 ул. Псковская, д.22 пр. Римского-Корсакова, д.65 ул. Садовая, д. 84 ул. Садовая, д. 128 Ул. Витебская, д. 5/6 Ул. Пасторова, д. 6 Ул. Садовая, д. 78 Ул. Лабутина, д. 17 Английский пр. д. 40 Наб. Крюкова канала, д. 31 Посадка цветов в вазоны | шт. | 2600 | II-III квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д.17-19 Английский пр., д.40 Декабристов ул., д.29 Декабристов ул., д.37 Канонерская ул., д.13-17 Климов пер., д.1-3 Лабутина ул., д.15 Лермонтовский пр., д.17 Лермонтовский пр., д.31-33 Макаренко пер., д.4 Макаренко пер., д. 9-11 Наб.кан. Грибоедова д. 124 Писарева ул., д.6-8 Пряжки наб. р., д.66 Псковская ул., д.22 Римского-Корсакова пр., д.79-81 Садовая ул, д.109 Садовая ул., д.80 Союза Печатников ул., д.18-20 Союза Печатников ул., д.3 Доставка песка в песочницы | куб.м. | 17,6 | II-III квартал 2018 года |
|  | Наб. кан. Грибоедова д. 154 Ямочный ремонт | Кв.м. | 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Садовая, д. 88 Ямочный ремонт | Кв.м. | 50 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. р. Фонтанки, д. 183 Ямочный ремонт | Кв.м. | 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. кан. Грибоедова, д. 174 Установка бордюра | М.п. | 4 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Садовая, д. 125 Ямочный ремонт | Кв.м. | 4 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. кан. Грибоедова, д. 176 Ямочный ремонт | Кв.м. | 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Садовая, д. 72/16 Ямочный ремонт | Кв.м. | 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. реки Фонтанки, д. 187 Ремонт газонных ограждений | М.п. | 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Писарева, д. 10а Вывоз ж/б мусора Ямочный ремонт | Куб.м. Кв.м. | 12 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д. 2 Вывоз ж/б мусора Установка газонных ограждений | Куб.м. М.п. | 12 30 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д. 45 Ямочный ремонт | Кв.м. | 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Лермонтовский пр., д. 12 Ямочный ремонт | Кв.м. | 20 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пр. Римского-Корсакова, д. 63 Санитарная прочистка деревьев | Шт. | 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Английский пр., д. 38 Ямочный ремонт | Кв.м. | 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Садовая, д. 90 Ямочный ремонт | Кв.м. | 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Витебская, д. 12 Ямочный ремонт | Кв.м. | 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. реки Пряжки, д. 40 Ямочный ремонт | Кв.м. | 5 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Псковская, д. 16 Установка газонных ограждений Ямочный ремонт | Кв.м Кв.м. | 4 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Наб. канала Грибоедова, д. 156 Ремонт плиточного покрытия | Кв.м. | 2 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Лермонтовский пр., д. 24 Установка маятниковых качелей Установка газонных ограждений Демонтаж скамеек Демонтаж карусели Установка новой карусели Окраска детского игрового комплекса Окраска песочницы Окраска качалки на пружине Установка скамьи Установка песочницы Демонтаж информационного стенда Установка нового информационного стенда | Шт. М.п. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 34 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Союза Печатников, д. 26 Ямочный ремонт | Кв.м. | 4 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пер. Макаренко, д. 3 Вырезка старых кустов Посадка кустов | Шт. Шт. | 5 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Лабутина, д. 23 Ремонт газона | Кв.м. | 170 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Витебская, д. 5/6 Ремонт тренажера | Шт. | 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Лабутина, д. 15 Ремонт газона Установка вазонов Установка перголы Хим. обработка кустов | Кв.м. Шт. Шт. Шт. | 66 4 2 10 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Союза Печатников, д. 18-20 Демонтаж старых маятниковых качелей Демонтаж детского игрового комплекса Установка нового детского игрового комплекса Установка маятниковых качелей Окраска качалки на пружине Окраска песочницы Демонтаж старого информационного стенда Установка нового информационного стенда | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Писарева, д. 6-8 Демонтаж старого информационного стенда Установка нового информационного стенда Установка маятниковой качели Установка скамьи Демонтаж старой скамьи Установка урны Окраска детского игрового комплекса Окраска качели на пружине | Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. Шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Писарева, д. 2/114 Омоложение деревьев | Шт. | 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Лермонтовский пр., д.17/2 Омоложение деревьев | Шт. | 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пер. Макаренко, д. 4 Окраска детского игрового оборудования Формовочная обрезка деревьев | Шт. Шт. | 1 1 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Пр. Римского-Корсакова, д. 99-101 Санитарная прочистка деревьев | Шт. | 12 | II-IV квартал 2018 года |
|  | Ул. Псковская, д. 3 Снос деревьев Посадка деревьев | Шт. Шт. | 1 1 |  |

6. Объем финансирования программы, тыс. руб.

| ВСЕГО | в том числе |
| --- | --- |
|  | местный бюджет |
| 10 002,50 | 10 002,50 |