|  | «УТВЕРЖДЕНО» Постановлением местной администрации МО Коломна № 109/17 от 21 ноября 2017 года Глава местной администрации __________________А.А. Шелепень |
| --- | --- |

Муниципальное образование  муниципальный округ Коломна

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

по благоустройству территории муниципального образования

(наименование вопроса местного значения)

1. Заказчик: Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна

(наименование организации, уполномоченной выступать заказчиком программы от имени муниципального образования)

2. Цели программы: сохранение и улучшение состояния территории дворов и придомовых территорий, увеличение общего количества благоустроенных дворов, поддержание и увеличение объема озеленения муниципального образования муниципальный округ Коломна,

улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании, создание благоприятных условий для прогулок и проведения свободного времени

3. Сроки реализации программы (период):  2017 год

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

| N п/п | Наименование показателя | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | Озеленение газонов | кв.м. | 1200 |
| 2 | Установка МАФ | шт. | 34 |
| 3 | Установка газонных ограждений | м.п. | 128 |
| 4 | Установка детского и спортивного оборудования | шт. | 6 |
| 5 | Ремонт внутри дворового покрытия | кв. м | 455 |
| 6 | Доставка песка в песочницы | куб.м. | 21,8 |
| 7 | Посадка цветов в вазоны | шт. | 2600 |
| 8 | Посадка кустарников и деревьев | шт. | 65 |
| 9 | Составление смет, проектной документации, услуги тех. надзора, установка информационных стендов, табличек, покраска мусорных контейнеров, ямочный ремонт, обследование и уход за зелеными насаждениями |

5. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:

| N п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количество |  |
| 1. | Улица Лабутина, дом 15 установка урны установка перголы посадка можжевельника доставка земли установка газонных ограждений | шт. шт. шт. куб.м. п.м. | 1 2 20 6 4 | II-III квартал 2017 года |
| 2. | Улица Декабристов, дом 29 ремонт асфальтового покрытия ремонт газона | кв.м. кв.м. | 100 200 | II-III квартал 2017 года |
| 3. | Улица Лабутина, дом 17 установка вазонов снос аварийных деревьев | шт. шт. | 6 1 | II-III квартал 2017 года |
| 4. | Улица Садовая, дом 72/16 ремонт плиточного покрытия | кв.м. | 25 | II-III квартал 2017 года |
| 5. | Улица Витебская, дом 20 ремонт асфальтового покрытия ремонт/покраска газонного ограждения | кв.м. м.п. | 232 16/22 | II-III квартал 2017 года |
| 6. | Наб. Канала Грибоедова, дом 170 ремонт плиточного покрытия установка бортовых камней | кв.м. м.п. | 5 1,5 | II-III квартал 2017 года |
| 7. | пр. Псковская, дом 16 озеленение газонов установка газонных ограждений ремонт/покраска газонного ограждения | кв.м. м.п. м.п. | 600 30 10/30 | II-III квартал 2017 года |
| 8. | Лермонтовский проспект, дом 20 установка скамеек | шт. | 2 | II-III квартал 2017 года |
| 9. | Грибоедова 168 установка таблички «выгул собак запрещен» озеленение газонов | шт. кв.м. | 1 600 | II-III квартал 2017 года |
| 10. | Декабристов 41 доставка земли на газон посадка кустов ремонт газона | куб.м. шт. кв.м | 10 5 67 | II-III квартал 2017 года |
| 11. | Мясная 11 Установка поребрика Установка газонного ограждения Ремонт асфальтового покрытия Ремонт плиточного мощения Ремонт газона | м.п. м.п. кв.м кв.м кв.м | 5 5 17 5 5 | II-III квартал 2017 года |
| 12. | Витебская 10 Ремонт/окраска ограждений доставка земли на газоны | м.п. куб.м. | 10 10 | II-III квартал 2017 года |
| 13. | ул. Псковская, дом 25 ремонт газона установка газонных ограждений | кв.м. п.м. | 65 22 | II-III квартал 2017 года |
| 14. | Улица Канонерская, дом 17 установка тренажера ремонт/покраска газонного ограждения | шт. м.п. | 1 8/34 | II-III квартал 2017 года |
| 15. | Английский пр., д 17-19 Снос/кронирование аварийных деревьев Ремонт детских площадок | шт. шт. | 12 2 | II-III квартал 2017 года |
| 16. | Союза Печатников, д. 3/3 установка тренажеров ремонт ДИК | шт. шт. | 3 1 | II-III квартал 2017 года |
| 17. | Улица Мастерская, дом 8 установка скамеек | шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |
| 18. | ул. Декабристов, д. 56 снос/кронирование аварийных деревьев ремонт резинового покрытия | шт. кв.м. | 2 3 | II-III квартал 2017 года |
| 19. | Лермонтовский проспект, дом 17 установка скамеек ремонт газонных ограждений окраска газонных ограждений ремонт игрового оборудования замена скамейки окраска оборудования | шт. кв.м. кв.м. шт. шт. кв.м. | 2 10,8 15,6 2 1 16 | II-III квартал 2017 года |
| 20. | ул. Садовая, д. 111 – д. 113 ремонт плиточного покрытия | кв.м. | 80 | II-III квартал 2017 года |
| 21. | Английский пр., д. 4-6 снос/кронирование аварийных деревьев | шт. | 2 | II-III квартал 2017 года |
| 22. | Улица Писарева, д. 6-8 Замена песочницы | шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |
| 23. | Улица Мясная, дом 10 снос/кронирование аварийных деревьев | шт. | 3 | II-III квартал 2017 года |
| 24. | Садовая ул., д. 90-92 ремонт газона | кв.м. | 90 | II-III квартал 2017 года |
| 25. | ул. Псковская, д. 36 снос/кронирование аварийных деревьев ремонт/покраска газонного ограждения | шт. м.п. | 2 5/12 | II-III квартал 2017 года |
| 26. | Наб. реки Мойки, д. 112 установка бордюрного камня ремонт асфальтобетонного покрытия ремонт газона | п.м. кв.м кв.м | 10 4 7 | II-III квартал 2017 года |
| 27. | Люблинский пер, д. 4 ямочный ремонт | кв.м. | 100 | II-III квартал 2017 года |
| 28. | Лермонтовский проспект, дом 37 снос деревьев | шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |
| 29. | Наб. Канала Грибоедова, д. 162 восстановление плиточного покрытия дорожки снос аварийных деревьев | кв.м шт. | 2 1 | II-III квартал 2017 года |
| 30. | ул. Садовая, д. 125 демонтаж старого и установка нового игрового комплекса установка урн монтаж травмобезопасного покрытия монтаж урн монтаж информационного стенда | шт. шт. кв.м. шт. шт. | 1 2 101 1 1 | II-III квартал 2017 года |
| 31. | Английский пр., д. 40 установка газонных ограждений | м.п. | 34 | II-III квартал 2017 года |
| 32. | ул. Декабристов, д. 58 установка газонных ограждений снос/кронирование аварийных деревьев уход за деревьями и кустарниками | м.п. шт. шт. | 78 1 325 | II-III квартал 2017 года |
| 33. | Пер. Макаренко, д.9 ремонт плиточного покрытия ремонт/покраска газонного ограждения | кв.м. м.п. | 7 12/20 | II-III квартал 2017 года |
| 34. | Пер. Макаренко, д.3 снос/кронирование аварийных деревьев | шт. | 2 | II-III квартал 2017 года |
| 35. | ул. Садовая, д. 78 ремонт газонного ограждения замена 6-ти вазонов у дома обследование деревьев на газонах во дворе оформление информационного стенда на детской площадке ремонт газона | м.п. шт. шт. шт. кв.м | 5 6 3 1 192 | II-III квартал 2017 года |
| 36. | Наб. Канала Грибоедова, д. 152 ремонт асфальтового покрытия | кв.м | 100 | II-III квартал 2017 года |
| 37. | ул. Садовая, д. 115 ремонт плиточного покрытия | кв.м | 10 | II-III квартал 2017 года |
| 38. | ул. Садовая, д. 128 установка вазонов | шт. | 2 | II-III квартал 2017 года |
| 39. | ул. Пасторова, д. 6 установка вазонов | шт. | 2 | II-III квартал 2017 года |
| 40. | ул. Писарева, д. 1/118 установка вазонов | шт. | 2 | II-III квартал 2017 года |
| 41. | Ул. Перевозная, д. 2 Снос аварийных деревьев | шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |
| 42. | пр. Римского Корсакова д.75/ Дровяной пер. д.22 Н.р. Фонтанки д.171 Ул. Писарева д.1/118 ул. Союза Печатников, д.18/20 ул. Псковская, д.19-21 Садовая ул., д.111-113 наб. Крюкова канала д.23 (установка со стороны пер. Макаренко) ул. Союза Печатников, д. 4 Садовая ул., д.119 Дровяной пер., д.20 Английский пр., д.17-19 Н.р. Пряжки д.46 Лабутина ул., д. 15 Ул. Декабристов д.56 Ул. Садовая д.92 Лермонтовский пр. д.9/55 ул. Канонерская, д. 19-21 Лермонтовский пр., д.31 ул. Псковская, д.22 пр. Римского-Корсакова, д.65 ул. Садовая, д. 84 ул. Садовая, д. 128 Ул. Витебская, д. 5/6 Ул. Пасторова, д. 6 Ул. Садовая, д. 78 Ул. Лабутина, д. 17 Английский пр. д. 40 Наб. Крюкова канала, д. 31 Посадка цветов в вазоны | шт. | 2600 | II-III квартал 2017 года |
| 43. | Английский пр., д.17-19 Английский пр., д.40 Декабристов ул., д.29 Декабристов ул., д.37 Канонерская ул., д.13-17 Климов пер., д.1-3 Лабутина ул., д.15 Лермонтовский пр., д.17 Лермонтовский пр., д.31-33 Макаренко пер., д.4 Макаренко пер., д. 9-11 Наб.кан. Грибоедова д. 124 Писарева ул., д.6-8 Пряжки наб. р., д.66 Псковская ул., д.22 Римского-Корсакова пр., д.79-81 Садовая ул, д.109 Садовая ул., д.80 Союза Печатников ул., д.18-20 Союза Печатников ул., д.3 Доставка песка в песочницы | куб.м. | 17,6 | II-III квартал 2017 года |
| 44. | Грибоедова наб. кан., д.168 Ремонт газона | кв.м | 468 | II-III квартал 2017 года |
| 45. | Ул. Садовая д.92 Ремонт газона | кв.м | 100 | II-III квартал 2017 года |
| 46. | Наб. Крюкова канала, д. 31 Уход за деревьями и кустарниками | шт. | 17 | II-III квартал 2017 года |
| 47. | Витебская 12 Ремонт/окраска газонного ограждения | п. м. | 14/20 | II-III квартал 2017 года |
| 48. | Римского-Корсакова 79 Ремонт/окраска газонного ограждения Ремонт ската горки ДИК | п.м. шт. | 10/25 1 | II-IV квартал 2017 года |
| 49. | Наб. канала Грибоедова 129 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 24/42 | II-III квартал 2017 года |
| 50. | Лабутина 16 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 8/22 | II-III квартал 2017 года |
| 51. | Набережная реки Пряжки 62 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 12/26 | II-III квартал 2017 года |
| 52. | Калинкин пер. 1 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 14/22 | II-III квартал 2017 года |
| 53. | Набережная реки Пряжки 66 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 16/26 | II-III квартал 2017 года |
| 54. | Наб. реки Фонтанки 153 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 22/36 | II-III квартал 2017 года |
| 55. | Псковская 36 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 5/12 | II-III квартал 2017 года |
| 56. | Макаренко 9 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 12/20 | II-III квартал 2017 года |
| 57. | Псковская 9 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 4/24 | II-III квартал 2017 года |
| 58. | Союза Печатников 6 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 18/24 | II-III квартал 2017 года |
| 59. | Мясная 21 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 10/22 | II-III квартал 2017 года |
| 60. | Дровяной 3-5 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 12/18 | II-III квартал 2017 года |
| 61. | Володи Ермака 5/6 Ремонт/окраска газонного ограждения | п.м. | 16/22 | II-III квартал 2017 года |
| 62. | Ул. Лабутина, д. 36 Снос аварийных деревьев | шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |
| 63. | Ул. Садовая, д. 127 Ремонт плиточного покрытия | Кв.м. | 5 | II-III квартал 2017 года |
| 64. | Пр. Римского-Корсакова, д. 99 Снос аварийных деревьев | Шт. | 4 | II-III квартал 2017 года |
| 65. | Пер. Макаренко, д. 4-6 Снос аварийных деревьев Глубокая формовочная обрезка деревьев | Шт. Шт. | 1 1 | II-III квартал 2017 года |
| 66. | Ул. Декабристов, д. 31 Замена вазона | Шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |
| 67. | Ул. Декабристов, д. 33 Замена вазона Замена скамьи Ремонт газонных ограждений Окраска газонных ограждений | Шт. Шт. Кв.м. Кв.м. | 1 1 4,8 15,6 | II-III квартал 2017 года |
| 68. | Ул. Декабристов, д. 37 Ремонт игрового оборудования | Шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |
| 69. | Ул. Декабристов, д. 46 Ремонт газонных ограждений Окраска газонных ограждений | Кв.м. Кв.м. | 7,2 12 | II-III квартал 2017 года |
| 70. | Ул. Союза-Печатников, д. 18-20 Ремонт информационного стенда Ремонт игрового оборудования Окраска игрового оборудования | Шт. Шт. Кв.м. | 1 1 16 | II-III квартал 2017 года |
| 71. | Лермонтовский проспект, дом 24 Ремонт игрового оборудования Ремонт скамеек Переустановка информационного щита Демонтаж песочницы Окраска игрового оборудования | Шт. Шт. Шт. Шт. Кв.м. | 4 1 1 2 4 | II-III квартал 2017 года |
| 72. | Английский пр., д. 21/60 Ремонт ДИК Окраска игрового оборудования | Шт. Кв.м. | 1 26 | II-III квартал 2017 года |
| 73. | Наб. реки Пряжки, д. 66 Демонтаж спортивного оборудования | Шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |
| 74. | Ул. Витебская, д. 31 Окраска оборудования | Кв.м. | 18 | II-III квартал 2017 года |
| 75. | Ул. Витебская, д. 15 Ремонт скамеек | Шт. | 2 | II-III квартал 2017 года |
| 76. | Ул. Витебская, д. 16 Ремонт газонных ограждений Окраска газонных ограждений | Кв.м. Кв.м. | 7,2 108 | II-III квартал 2017 года |
| 77. | Наб. Крюкова канала, д. 23 Ремонт газонных ограждений Окраска газонных ограждений | Кв.м. Кв.м. | 4,8 7,2 | II-III квартал 2017 года |
| 78. | Ул. Псковская, д. 3 Снос аварийных деревьев | Шт. | 1 | II-III квартал 2017 года |

6. Объем финансирования программы, тыс. руб.

| ВСЕГО | в том числе |
| --- | --- |
|  | местный бюджет |
| 11080 | 11080 |